**Smlouva o dílo**

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm**

*se sídlem*: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

*IČ:* 00304271

*DIČ:* CZ00304271

*zastoupeno:* Ing. Radimem Holišem, starostou města

*za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:*

Ing. Josef Holub

*tel.:* 571 661 273

mob. : 739 503 649

*e-mail* : holub.zp@roznov.cz

*bankovní spojení:* ČSOB, a.s.

*č. účtu:* 249738406/0300

*ID datová schránka:* epqbwzr

(dále jen jako ***„objednatel***“)

**Zhotovitel: Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s.**

*se sídlem :* Frýdek-Místek, Nádražní 2811

*IČ:* 25351079

*DIČ:* CZ25351079

*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u* KS *v* Ostravě *oddíl* B *vložka* 1391

*zastoupená :* Ing. Petrem Ratislavem, předsedou představenstva

*za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických:* Ing. Petr Ratislav

*bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Frýdek-Místek*

*Č. ú.(zveřejněný účet):*1685970329/0800

*tel.:* 603 150 469

*e-mail* : rastislavp@lespro.f-m.cz

(dále jen jako ***„zhotovitel***“)

**I. Preambule**

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **„Zpracování lesních hospodářských osnov pro majitele lesů v zařizovacím obvodu Rožnov pod Radhoštěm“.**

**II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“) ve smyslu ust. §25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, dále jen „lesní zákon“, ve znění pozdějších předpisů, s platností LHO od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026 pro zařizovací obvod Rožnov pod Radhoštěm.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět této smlouvy v souladu s tuto smlouvou, nabídkou zhotovitele ze dne 13. 10. 2015; krycí list nabídky je přílohou této smlouvy a platnými právními předpisy. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu za provedení díla.
3. Lesní hospodářské osnovy se budou zpracovávat pro lesy vlastníků, jejichž výměra lesů je menší než 50 ha (§25 odst. 1 lesního zákona). Zařizovací obvod budou tvořit katastrální území v obcích:
4. město Rožnov pod Radhoštěm – k.ú. Rožnov pod Radh., Tylovice, Hážovice
5. obec Dolní Bečva – k.ú. Dolní Bečva
6. obec Prostřední Bečva – k.ú. Prostřední Bečva
7. obec Horní Bečva – k.ú. Horní Bečva
8. obec Hutisko – Solanec - k.ú. Hutisko, Solanec pod Soláněm
9. obec Valašská Bystřice - k.ú. Valašská Bystřice
10. obec Vidče – k.ú. Vidče
11. obec Vigantice – k.ú. Vigantice
12. město Zubří - k.ú. Zubří

Hranice zařizovacího obvodu budou respektovat hranice katastrálního území. Celková výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí cca 4.800 ha.

1. LHO budou zpracovány dle lesního zákona, podle vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR (dále jen Mze ČR), č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, vyhlášky č. 83/1996 SB., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů, v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a platné metodiky Mze ČR pro lesní hospodářské osnovy při dodržení informačního standardu lesního hospodářství schváleného Mze ČR pro příslušný rok. Při zhotovení díla budou respektovány zákony, vyhlášky a ostatní předpisy, které s předmětem díla souvisejí. Při zpracování díla bude reagováno na případné změny právních předpisů.
2. LHO budou zpracovány v digitální a analogové formě na datovém nosiči technologiemi, které splňují požadavky informačního standardu lesního hospodářství schváleného Ministerstvem zemědělství ČR pro příslušný rok.
3. Součástí zpracování LHO bude zajištění typologického domapování nově zalesněných ploch, případně dalších pozemků, na kterých není typologický průzkum proveden.

**III. Součinnost objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel předá zhotoviteli před podpisem této smlouvy tyto podklady pro provedení díla:
2. seznam vlastníků lesa, jejichž pozemky nebudou zařazeny do podkladů pro zpracování LHO (vlastníci, kteří si budou objednávat LHP na své náklady)
3. seznam subjektů, vykonávajících v zařizovacím obvodu funkci odborného lesního hospodáře v členění po přísl. kat. územích a s  uvedením právního titulu nabytí funkce odbor. les. hospodáře.
4. další písemné podklady, taxativně vyjmenované v Dohodě o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy - článku II., uzavřené mezi Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, zastoupeným Ing. Martinem Pospíšilem, ředitelem pobočky v Kroměříži, Nám. Míru 498 a obcí s rozšířenou působností – Městem Rožnovem pod Radhoštěm, zastoupeným Ing. Radimem Holišem, starostou města.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí, dostatečnost a úplnost těchto podkladů.

1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2015 tyto další podklady k provedení díla:
2. Kopii seznamu vytvořených hospodářských souborů, uvedených ve všeobecné části LHO 2007 – 2016.
3. Souhrnné tabulky LHO.
4. O předání a převzetí uvedených podkladů sepíší smluvní strany jednoduchý protokol, který bude obsahovat alespoň označení smluvních stran, seznam předaných dokumentů, potvrzení zhotovitele o jejich dostatečnosti a úplnosti a podpisy smluvních stran (postačí podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických).
5. Veškeré další podklady potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel, přičemž náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo

**IV. Doba plnění díla**

1. Práce na díle dle této smlouvy budou zahájeny dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 31. 12. 2016 předat objednateli dokončený návrh LHO k posouzení a kontrole.
3. Objednatel je povinen se k návrhu LHO předanému k posouzení vyjádřit, tj. sdělit své připomínky, či sdělit, že připomínky nemá, do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo dílo k posouzení předáno. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení lhůty pro sdělení připomínek, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu delší jak 14 dnů.
4. Zhotovitel je povinen do 30 dnů od obdržení připomínek od objednatele tyto připomínky zpracovat.
5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo včetně zpracovaných připomínek objednatele nejpozději do 31. 3. 2017. Termín předání a převzetí díla oznámí zhotovitel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.
6. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol, který bude obsahovat alespoň:

a) označení díla

b) označení objednatele a zhotovitele

c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle

e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění

f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla

g) seznam převzaté dokumentace

h) datum ukončení záruky na dílo

i) datum a místo sepsání protokolu

j) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele

1. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dílo se považuje za předané a převzaté oboustranným podpisem předávacího protokolu, v němž bude uvedeno, že objednatel dílo od zhotovitele přebírá.
2. Veškerá práva majetková a užívací k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v okamžiku jejich protokolárního předání a převzetí.

**V. Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje uhradit za zpracování díla v souladu s touto smlouvou smluvní cenu určenou součinem sjednané ceny za měrnou jednotku a skutečné plochy (výměry) pozemků, pro něž jsou LHO zpracovány. Skutečnou plochou se rozumí plocha, která bude uvedena v plochové tabulce, která bude součástí LHO.
2. Sjednaná cena za měrnou jednotku za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO činí **227,-Kč****bez DPH**. K této částce bude připočtena **DPH** ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena za měrnou jednotku je sjednaná jako pevná po celou dobu realizace smlouvy a konečná. Shora uvedeným způsobem určená cena zahrnuje veškeré práce nutné ke splnění této smlouvy a veškeré náklady zhotovitele spojené se zpracováním díla podle této smlouvy a přiměřený zisk zhotovitele.
4. **Předpokládaná cena za zpracování LHO** o předběžné výměře cca **4.800** **ha** činí, při použití sjednané ceny za měrnou jednotku, **1.089.600,- Kč bez DPH**, 228.816,-Kč DPH 21%tj**. 1.318.416,- Kč včetně 21% DPH**.

**VI. Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Podkladem pro zaplacení ceny díla je faktura vystavená zhotovitelem do 14 dnů po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla dle čl. IV. odst. 5 této smlouvy.
3. Faktura zhotovitele bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ

b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

c) číslo faktury

d) datum vystavení faktury

e) datum uskutečnění zdanitelného plnění

f) den splatnosti

g) fakturovanou částku

h) účel platby

i) razítko a podpis oprávněné osoby

j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy

1. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **21 dnů** po jejím obdržení za předpokladu, že bude obsahovat všechny zákonem a touto smlouvou stanovené náležitosti.
2. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti, nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálů, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
3. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. V případě že:
4. zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet,
5. zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet,
6. účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný,

d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátce“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy,

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.

1. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
2. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:

a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele

b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.

1. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude hradit cenu za dílo z finančních prostředků, které mu budou na tento účel poskytnuty Krajským úřadem Zlínského kraje (viz ustanovení § 47 odst. 4 lesního zákona). Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel neobdrží potřebné finanční prostředky od krajského úřadu nejpozději tři pracovní dny před splatností faktury zhotovitele, uhradí objednatel příslušnou fakturu zhotoviteli nejpozději do 7 dnů poté, co mu budou finanční prostředky krajským úřadem poskytnuty. Smluvní strany sjednávají, že po tuto dodatečnou dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury zhotovitele a zhotovitel není oprávněn vůči němu uplatňovat z tohoto titulu jakékoliv sankce.

**VII. Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V případě, že zhotovitel splní výše uvedenou povinnost, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi, požadavky nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při provádění služby písemně trval. Při nedokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.
5. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických
6. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
7. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a zaručuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoliv nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná autorskému, patentová, k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická, aj.). Objednateli se poskytuje oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem účelům a všemi způsoby známými v době uzavření této smlouvy v neomezeném rozsahu, co se týká času, množství a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí takové licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen tuto licenci využít.
8. Zhotovitel není oprávněn použít výstupy zhotovené dle této smlouvy pro potřeby jakékoli třetí osoby ani pro vlastní podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění povinnosti poskytnout či převést práva na objednatele nebránily žádné překážky.

**VIII. Záruky, reklamace, odpovědnost**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při užívání díla objednatelem nebo třetím subjektem.
3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.
4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení písemného oznámení o vadě.
5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným protokolem.
6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín písemnou formou.
7. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel. Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly působeny vadností pokynů objednatele, pokud zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného článku této smlouvy.
8. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
9. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po celou dobu platnosti, tj. do 31. 12. 2026. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání dokončeného díla na základě písemného předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 6. Ve stejné lhůtě zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
10. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování díla upozornit písemně objednatele na změnu právních předpisů a dalších závazných norem, které mají vliv na již dokončené dílo. Objednatel může zadat přepracování díla u zhotovitele.
11. Po dobu trvání záruky odpovídá zhotovitel za to, že dílo či jeho část bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, jinak vlastnosti obvyklé, dále vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (vč. komunitárního práva), závaznými ustanoveními harmonizovaných technických norem, dále za to, že dílo nemá právní vady a že je v plném rozsahu způsobilé ke splnění účelu, pro který je pořizováno.
12. Podmínkou pro uplatnění odpovědnosti za vady díla v rámci záruční doby je písemné oznámení objednateli o uplatnění reklamace s výčtem reklamovaných vad v záruční době a se stanovením lhůty k jejímu odstranění. Jde-li o reklamaci oprávněnou, odstraní zhotovitel vady bez zbytečného odkladu na své náklady. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od okamžiku zjištění vady až do jejího odstranění.

**IX. Smluvní sankce**

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,1%** z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Nepředá-li zhotovitel dílo ke kontrole v termínu dle čl. IV odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2%** z celkové předpokládané ceny díla uvedené v čl. V odst. 4 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Prodlení s dodáním díla ke kontrole delší než 30 dnů je považováno za podstatné porušení smlouvy.
3. Nepředá-li zhotovitel objednateli dokončené dílo v termínu dle čl. IV odst. 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové předpokládané ceny díla vč. DPH uvedené v čl. V odst. 4 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Prodlení s dodáním dokončeného díla delší než 30 dnů je považováno za podstatné porušení smlouvy.
4. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě dohodnuté dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy nebo stanovené dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,3%** z celkové předpokládané ceny díla vč. DPH uvedené v čl. V odst. 4 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající z této smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.
6. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
7. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním sankce souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
8. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
9. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z předpokládané celkové ceny díla vč. DPH dle č. V odst. 4 této smlouvy. Totéž platí i pro úroky z prodlení.
10. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud bude částka smluvní pokuty vyšší než částka vyúčtovaná ve faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45-ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.
11. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
12. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad a nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním díla vzniklých
13. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

**X. Ukončení smlouvy**

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami a to s účinnosti ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i odstoupením od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností vyplývající z této smlouvy uvedených v odst. 3 a 4 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla delší než 30 dnů

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy

d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VII. odst. 1., 3., 7. této smlouvy

e) zhotovitel opakovaně poruší některou z dalších povinností stanovených touto smlouvou; opakovaným porušením zhotovitel se pro účely této smlouvy rozumí porušení povinnosti více než 2x po dobu jednoho kalendářního měsíce

g) nedodržení smluvních ujednání o vadách

h) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení

i) zhotovitel vstoupí do likvidace

j) prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 60 dnů

k) objednatel se včas nevyjádří k předanému návrhu LHO dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy a to ani v dodatečně prodloužené lhůtě

1. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné
2. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

**XI. Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány smluvními stranami.
2. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují, že jsou oprávněny jednat, zastupovat a podepisovat se za smluvní strany.
3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane v budoucnu neúčinným, neplatným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne, či jinak znemožní. V takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího odmítnutí či jiného znemožnění doručení.
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k plnění předmětu dle této smlouvy po dobu 10 let od jejich vystavení, není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak osobám oprávněným kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
6. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním své identifikace a celého znění této smlouvy i se všemi dodatky a změnami této smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů zhotovitele.
7. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve  znění pozdějších předpisů.
8. K převodu jakýchkoli práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
9. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí.
11. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
12. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu plnění dle této smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný při uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení této smlouvy.
14. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů v platném znění.
15. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 414/28 ze dne 4. 12. 2015
16. Nedílnou součástí této smlouvy je Krycí list nabídky zhotovitele ze dne 13. 10. 2015.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 8.12.2015 Ve Frýdku-Místku dne 13.10.2015

………………………………………. …………………………………………….

za objednatele za zhotovitele

Ing. Radim Holiš, v.r. Ing. Petr Ratislav, v.r.

starosta města Rožnov p. R předseda představenstva společnosti

Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s.

**Krycí list nabídky**

# „Zpracování lesních hospodářských osnov pro majitele lesů v zařizovacím obvodu Rožnov pod Radhoštěm“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **“Základní identifikační údaje uchazeče** | | | |
| Název | **Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s.** | | |
| Sídlo/Místo podnikání | **Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek** | | |
| IČ: | **25351079** | | |
| DIČ: | **CZ25351079** | | |
| Kontaktní osoba | **Ing. Petr Ratislav, předseda představenstva** | | |
| Tel.:/fax: | **603 150 469 / -** | | |
| E-mail | **ratislavp@lespro.f-m.cz** | | |
| **Osoba oprávněná za uchazeče jednat** | | | |
| Titul, jméno příjmení: | **Ing. Petr Ratislav** | | |
| Funkce: | **předseda představenstva** | | |
| Tel./E-mail: | **603 150 469 /ratislavp@lespro.f-m.cz** | | |
| **Hodnotící kritéria** | | | |
| Nabídková cena | Cena bez DPH v Kč | DPH v Kč | Cena včetně DPH  v Kč |
| Cena za 1 ha | **227** | **47,67** | **274,67** |
| Cena za 4.800 ha | **1089600** | **228816** | **1318416** |
| **Další údaje** | | | |
| Délka záruky za jakost | **po celou dobu platnosti LHO, tj. do 31. 12. 2026** | | |

**Čestné prohlášení uchazeče:**

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku „**Zpracování lesních hospodářských osnov pro majitele lesů v zařizovacím obvodu Rožnov pod Radhoštěm“** nejsem subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

**Souhlas se zveřejněním identifikačních údajů:**

Souhlasím se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů, nabídkové ceny, obsahu smlouvy včetně všech jejích dodatků.

Ve Frýdku-Místku. Dne 13. 10.2015

………………………………………………

Ing. Petr Ratislav, předseda představenstva, v. r.